关于印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享　促进“双千兆”网络高质量发展的实施方案》的通知

各市州工业和信息化局、教育局、公安局、民政局、自然资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、文化和旅游广电（体育）局、卫生健康委员会、市场监督管理局、体育局、能源局，各市州通信发展管理办公室，中国电信集团有限公司湖南分公司、中国移动通信集团湖南有限公司、中国联合网络通信集团有限公司湖南省分公司、中国广电湖南网络股份有限公司、中国铁塔股份有限公司湖南省分公司，国网湖南省电力有限公司，相关企业：

为贯彻落实《工业和信息化部等十四部门关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》（工信部联通〔2023〕59号）精神，省通信管理局、省工业和信息化厅、省教育厅、省公安厅、省民政厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委员会、省市场监督管理局、省体育局、省能源局、中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处等十四单位联合制订了《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

| 湖南省通信管理局 |  | 湖南省工业和信息化厅 |
| --- | --- | --- |
| 湖南省教育厅 |  | 湖南省公安厅 |
| 湖南省民政厅 |  | 湖南省自然资源厅 |
| 湖南省住房和城乡建设厅 |  | 湖南省交通运输厅 |
| 湖南省文化和旅游厅 |  | 湖南省卫生健康委员会 |
| 湖南省市场监督管理局 |  | 湖南省体育局 |
| 湖南省能源局 |  | 中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处 |

2023年8月28日

关于进一步深化电信基础设施共建共享

促进“双千兆”网络高质量发展的实施方案

为深入贯彻落实《工业和信息化部等十四部门关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》（工信部联通〔2023〕59号）精神，进一步夯实我省数字基础设施底座，筑牢产业数字化根基，积极构建绿色低碳建设环境，结合我省工作实际，特制订本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实全面节约战略，以持续提升共建共享水平、促进“双千兆”网络高质量发展为目标，以统筹集约建设、保障公平进入、推进跨行业共享为重点，积极构建绿色低碳建设环境，不断提高通信行业本质安全，更高效发挥“双千兆”网络基础支撑和融合赋能作用，为网络强省、数字湖南建设奠定坚实基础。

（二）基本原则

强化战略定位。进一步强化电信基础设施的战略性、基础性、先导性公共基础设施属性，推进各类场所空间和设施资源开放共享，积极支撑实体经济数字化、网络化、智能化转型升级。

加强统筹协调。统筹电信基础设施系统与局部、增量与存量、行业内与行业间等协调发展，按照“集约利用存量资源、能共享不新建”的原则，推进“双千兆”网络集约高效建设。

发挥市场作用。充分发挥市场引导作用，调动市场主体积极性、主动性、创造性，不断优化建设模式，促进电信基础设施合理科学布局，加强竞争合规建设，努力实现竞合发展。

坚持精准施策。准确把握电信基础设施共建共享工作的新特点，坚持目标导向和问题导向相结合，精准施策、靶向发力，着力解决突出的矛盾和问题，推进共建共享深化发展。

（三）主要目标

到2025年底，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，农村杆线梳理取得积极进展，跨行业共建共享深化拓展，数字化手段保障有力，电信基础设施共建共享水平显著提升，有效节约社会资源。

二、重点任务

（一）推进“双千兆”网络统筹集约建设

1．推进专项规划落实。充分发挥规划引领作用，各市州自然资源主管部门在编制国土空间规划中，应加强与相关专项规划的衔接，统筹做好电信等基础设施建设的空间安排；各市州工业和信息化部门持续完善通信基础设施专项规划，并做好与相关部门协调工作，推动相关企业落实国省战略规划和重大任务等；通信基础设施专项规划应符合国土空间总体规划和“三区三线”管控要求，在此基础上将其纳入控制性详细规划，落实5G基站站址、机房及通信管线等设施位置和配建要求，并纳入国土空间规划“一张图”实施监督系统加强实施监管，列入土地出让的规划条件。（责任单位：省自然资源厅、省通信管理局、省工业和信息化厅）

2．强化建设需求统筹。按照电信基础设施共建共享工作流程加强对5G基站站址及机房、建筑楼宇类和公共交通类重点场所室内分布系统建设需求的统筹，充分利用存量资源，能共享不新建，最大限度减少重复建设。（责任单位：省通信管理局）

（二）深化“双千兆”网络共同进入

3．严格落实建设标准。新建住宅区和住宅建筑、商务楼宇、工业园区、公共建筑的通信配套设施建设应严格执行相关工程建设标准，不得由第三方公司作为单独工程项目进行投资建设并经营获利。建筑物建设单位严格遵守相关工程界面划分的规定，将通信配套设施纳入建设项目的设计文件，所需投资纳入建设项目概算，并随建设项目同步设计、同步验收；未按标准建设验收或验收不合格的，各基础电信运营企业（包括中国广电湖南网络股份有限公司，下同）不得接入公用电信网，也不能通过电视广播线路等接入公用电信网。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省教育厅、省民政厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委员会、省市场监督管理局、省体育局、中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处）

4．推进5G网络共同进入。在完成建设需求统筹的基础上，由铁塔公司作为重点场所建设统筹单位，推进城市核心区、重要功能区、景区、园区、大型住宅区等场景5G基站站址、机房以及建筑楼宇类、公共交通类重点场所室内分布系统统一协调、统一进场。支持铁塔公司、基础电信运营企业充分协商，统筹开展建设，坚持共建共享，充分满足各基础运营企业的技术要求和业务需求，降低电信设施建设入场难度和综合成本，实现5G网络共同进入。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省教育厅、省民政厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委员会、省市场监督管理局、省体育局、中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处）

5．保障千兆光网平等接入。住宅区和住宅建筑、商务楼宇、工业园区、公共建筑产权人应向基础电信运营企业平等开放通信配套设施（机房、管道、暗管、槽道、桥架、墙壁吊线等），产权人委托的管理人、物业服务企业应按照物业服务合同约定或委托人的决定开放通信配套设施，不得收取公示收费项目标准之外的费用，不得与基础电信运营企业及其业务代理签订或达成任何形式排他性质的协议或约定，不得限制用户自由选择权，加快实现多家基础电信运营企业的宽带网络平等接入，深化千兆光网覆盖。各基础电信运营企业不得签订或达成任何形式排他性质的协议或约定，也不得向无电信业务经营许可相应资质的企业提供用于经营电信业务的电信网络接入资源（含IP地址、带宽等）。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省教育厅、省民政厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委员会、省市场监督管理局、省体育局、中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处）

6．助力教育数字化网络基础设施迭代升级。各基础电信企业要为全省各级各类学校提供高速泛在、价格优惠的“双千兆”网络接入，助力各级教育网络基础设施迭代升级和网络结构优化完善。到2025年底，实现网络带宽千兆入校、百兆入班，无线网络全覆盖的目标。全省高等学校及各基础电信企业要扎实推动教育部、工业和信息化部《关于提高高等学校网络管理和服务质量的通知》（教科信厅函〔2021〕33号）的落地实施，进一步提高高等学校网络管理和服务质量，规范高等学校网络建设及运营。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省教育厅、省市场监督管理局）

专栏1：“双千兆”网络共进攻坚工程

工程目标：一是2023年9月30日前，各市州工业和信息化部门牵头梳理“双千兆”网络共进的重点场所攻坚清单，2023年－2025年分别实现清单场所20%、70%、95%以上的平等接入。二是2023年9月30日前，各市州工业和信息化部门牵头梳理“双千兆”网络共进的重点场所负面清单，2023年－2025年分别推动负面清单场所30%、70%、95%以上实现共同进入。 工程内容：各市州工业和信息化部门会同相关部门梳理高等学校、职业学校、有条件的中小学校、社区托幼机构、二级及以上医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、民政服务机构、公共体育场所、公共文化场馆、重点旅游景区、产业园区、大型住宅区、港口客运站、地铁站、汽车站、火车站、机场、公共交通枢纽等重点场所清单并按年度更新，对照清单明确5G网络共同进入年度任务。各市州教育、卫生健康、民政、文化和旅游、体育、住房城乡建设、交通运输等部门协调清单中重点场所的产权人及其委托的管理人、物业服务企业等积极支持配合5G网络进场、建设和运维。各市州通信发展管理办公室督促铁塔公司、基础电信运营企业进一步深化合作，推进清单中重点场所5G基站站址、机房及室内分布系统等设施统一协调进场、统筹开展建设，为重点场所及其业务信息化、数字化、智能化发展提供基础网络支撑；积极开展重点场所移动网络质量评测。 各市州工业和信息化部门会同相关部门开展住宅区和住宅建筑、商务楼宇宽带网络接入情况摸底，梳理未有或仅有一家基础电信运营企业宽带网络接入的住宅区和住宅建筑、商务楼宇清单并按年度更新。街道办事处或乡镇人民政府、居（村）民委员会对照清单协调有关住宅区和住宅建筑、商务楼宇的产权人保障基础电信企业平等进入。各市州工业和信息化部门对照清单督促有关电信运营企业及时开展宽带网络协调入场、施工建设，按需接入千兆光网，提供宽带网络服务；研究建立宽带网络覆盖地图，公开清单中建筑物的宽带网络接入情况并畅通投诉渠道。各市州工业和信息化部门会同住房城乡建设部门对电信运营企业或其代理商与住宅区和住宅建筑、商务楼宇产权人及其委托的管理人、物业服务企业达成排他性协议或约定，以及限制平等接入等行为进行查处。各市州住房城乡建设部门、通信发展管理办公室依照职责加强对住宅区和住宅建筑、商务楼宇宽带建设单位、设计单位、施工图审查机构的监督管理。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省教育厅、省民政厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委员会、省市场监督管理局、省体育局、中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处）

（三）加强农村通信杆路线缆维护梳理

7．推动杆线共建共享。干线光缆项目、电信普遍服务项目涉及的杆路线缆工程应在相应共建共享协调机制指导下实施共建共享。鼓励基础电信运营企业通过同沟分缆分管、同杆路分缆、同缆分芯、纤芯置换、租用纤芯等模式推动农村杆路线缆共建共享，鼓励主建方统一协调赔补和管道、杆路租用等，集约开展电信基础设施建设。在农村人口居住区宜采用管道或直埋方式敷设光缆，减少架空方式敷设。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅）

8．推进存量杆线梳理。加强政企联动，各基础电信运营企业及铁塔公司要积极争取当地政府及相关部门政策支持，积极配合当地政府及有关部门在有条件的农村地区及时清理户外架空违规交越搭挂线缆，归并整理杂乱无序线缆，消除低垂松垮线缆，整治美化线缆架设形态，拔除清理废弃线路、杆塔，加强农村杆线维护梳理。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅）

专栏2：农村杆线共治共维工程

工程目标：到2025年底，每年配合当地政府及相关部门完成一批行政村通信线路违规搭挂整治，打造一批农村杆线规范建设的标杆，形成示范效应。 工程内容：各市州工业和信息化部门组织基础电信运营企业，配合当地政府及相关部门通过分片包干、共同委托施工代维单位等方式，建立并完善农村电信基础设施共建共享共维机制，加强农村通信杆路线缆维护梳理；及时摸排并整治违规搭挂杆路线缆，消除安全隐患。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅）

（四）鼓励跨行业开放共享

鼓励电力、市政、交通运输等领域的杆塔、管道、管廊、隧道、光缆、机房等资源在满足本领域使用需求以及符合规范标准、安全生产、友好协商、责任明晰等要求的前提下，以市场化方式积极向“双千兆”网络建设开放共享。

9．电力设施共享。开放电力塔挂载通信设备、电力杆挂载光缆，共享电力光缆纤芯承载通信传输业务，利用开闭所、配电室建设通信机房。推动基于5G的电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，促进“发输变配用”各环节信息化监测与智能化控制。（责任单位：省能源局、省通信管理局、省工业和信息化厅）

10．市政设施共享。开放市政道路、桥梁、地铁隧道沿线管孔等铺设通信线缆，免费开放城市市政公用设施用地建设通信杆塔、汇聚机房、光交箱等通信设施，利用照明杆、交通标志杆、交通信号杆、建筑物楼面墙面等挂载通信设备，以合理公允的市场化方式收取管道、杆件等设施租赁或挂载费用。已实施“多杆合一”集约设置各类杆件的市政道路，在技术可行的基础上应积极利用智慧灯杆等综合杆件挂载通信设备等各类设备，不得在综合杆件以外单独立杆。在城市道路、桥梁、隧道规划、新建、迁改过程中，统筹和预留通信管道、过街管孔、城市综合管廊等资源。促进城市基础设施建设数字化、监测感知网络化、运营管理智能化，支撑城市运行“一网统管”。（责任单位：省住房和城乡建设厅、省自然资源厅、省交通运输厅、省通信管理局、省工业和信息化厅）

11．交通运输设施共享。高速公路、国有省道、农村公路、客运站、服务区、桥梁、隧道、地铁、港口、码头、航道等公共区域免费为电信基础设施提供建设场地，免收通信基站建设用地费及场地租费、施工进场费、电力引入搭伙费（确需扩容的，按实收取）。开放高速公路沿线管道资源铺设通信线缆，按照最低标准收取管道租赁费用，利用沿线征地范围内不影响公路运行安全、服务管理需要的可用空间建设5G基站设施和通信机房，研究论证利用高速公路龙门架、照明杆、监控杆挂载通信设备，利用沿线电力资源用于通信设备用电。推进车路协同、公路感知网络等设施建设，提高高速公路沿线的通信信号覆盖水平，促进先进信息技术应用。开放铁路沿线槽道、管道、杆路等铺设通信线缆，利用机房、杆塔安装挂载通信设备，按照最低标准收取配套设施租赁费用。深化铁路沿线5G网络覆盖，推动“5G上高铁”技术研究，积极拓展高铁5G技术应用，助力铁路检测监测设施信息化、智能化改造。（责任单位：省交通运输厅、中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处、省住房和城乡建设厅、省通信管理局、省工业和信息化厅）

12．通信设施开放共享。鼓励基础电信运营企业和铁塔公司加强与自然资源、生态环境、农业农村、公安、应急、交通运输、水利、电力、能源、林草等领域沟通合作，为相关领域提供设备挂载、线缆敷设等空间资源，按照最低标准收取设施租赁费用，发挥通信网络赋能各行业的作用。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省住房和城乡建设厅、省自然资源厅、省教育厅、省公安厅、省民政厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委员会、省市场监督管理局、省体育局、省能源局、中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处）

13．积极推进智慧杆塔建设。各市州住房城乡建设、城市管理综合执法、工业和信息化、公安、交警、通信等部门应统筹相关需求，努力整合各类杆塔资源，按照“多杆合一”建设方式集约化整合设置道路灯杆、交通标志标牌杆件、信号灯杆件、监控杆件、路名牌杆、公共服务设施指示标志牌杆等各类杆塔及其配套设施。在“多杆合一”物理整合的基础上结合智慧化建设实际需求建设智慧杆塔及配套设施，集约部署设备资源，推进“一杆多用”“一塔多用”，支持以智慧杆塔为载体的5G基站、移动物联网等设施加快建设及应用，协作完善智慧杆塔建设和维护标准。（责任单位：省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省市场监督管理局、省能源局、省通信管理局、省工业和信息化厅）

专栏3：跨行业共享示范工程

工程目标：2023年9月30日前，各市州工业和信息化部门牵头梳理跨行业共享清单，2023年－2025年分别累计完成清单进度的30%、70%、100%。 工程内容：各市州工业和信息化部门会同公安、交通运输、自然资源、住房城乡建设、能源、铁路等部门，组织梳理跨行业基础设施资源共享需求情况，形成共享需求清单并按年度更新，对照清单加强沟通，推进基础设施跨行业开放共享、融合部署。各市州公安、交通运输、住房城乡建设、能源、铁路等部门积极开展协调，推动杆塔、管递、管廊、隧道光缆、机房等资源积极向“双千兆”网络建设开放共享。推动电力、市政、高速公路、铁路、通信等行业重点区域、重要线路基础设施共享需求得到有效保障，逐年提高清单中共享需求满足率。形成一批跨行业电信基础设施共建共享典型案例并公开发布。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省住房和城乡建设厅、省自然资源厅、省教育厅、省公安厅、省民政厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委员会、省市场监督管理局、省体育局、省能源局、中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处）

（五）加强数字化技术支撑

14．完善系统平台建设。省通信管理局将按照工业和信息化部电信基础设施共建共享大数据平台的标准积极推进本地区平台建设及升级改造，明确平台基本功能、总体架构、接口标准、数据格式、安全防护等要求，各市州工业和信息化部门要主动抓好本地落实。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅）

15．推进平台数据应用。省通信管理局将进一步加强我省平台系统与设施资源信息整合，强化数据分析应用，实现共建共享流程可控、信息可查、资源可核，建立平台“建管用”评价促进机制，开展平台应用评价。各基础电信运营企业要按照部省要求，及时将各类电信基础设施资源信息录入平台资源数据库，规范发起共建共享流程，努力提升共建共享数字化保障水平。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅）

专栏4：数字化保障提升工程

工程目标：到2025年底，各市州基本实现共建共享流程数字化保障。 工程内容：省通信管理局按照工业和信息化部统一标准，充分挖掘现有资源，创新建设模式，积极建设并完善本地电信基础设施共建共享大数据平台系统。推动基础电信运营企业和铁塔公司将各类电信基础设施资源信息及时录入平台资源数据库，通过平台完成发起、协商、统筹、处理、反馈等共建共享流程。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅）

（六）优化“双千兆”网络建设环境

16．完善评估标准体系。进一步探索制定我省“千兆城市”评估标准规范及评估指标，形成合理、客观的评估体系。各市州的设施规划、政策保障、资金支持、考核引导等影响“双千兆”网络建设的各类政策环境等因素要作为重要参考。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅）

17．开展建设环境评估。每年组织开展“双千兆”网络建设环境评估工作，形成年度评估报告；加强评估结果宣传，推广优秀经验和案例，促进建设环境进一步优化。并将有关评估结果作为各市州开展“千兆城市”建设的重要参考。（责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅）

三、保障措施

（一）加强工作协同。各市州工业和信息化部门要会同当地教育、公安、民政、自然资源、住房城乡建设、交通运输、文化和旅游、卫生健康、市场监管、体育、能源、铁路等部门建立当地电信基础设施共建共享跨行业协调机制，制定工作方案、加强组织部署、细化职责分工、推动工作落实，并于2023年9月30日前联合将工作方案报送各上级主管部门。各市州电信基础设施共建共享跨行业协调机制应定期开展协调、沟通、督促等工作，按年度向当地党委、政府报告工作进展、存在的困难和问题等情况。

（二）建立咨询机制。各市州工业和信息化部门要组织专家成立电信基础设施共建共享专家咨询机制并明确职责要求，对存在争议的共建共享条件、有关技术方案或实施中遇到的具体问题等开展专业分析，提出咨询意见，细化争议协调处理方案，支撑工作有序开展。

（三）完善支持政策。各市州自然资源、住房城乡建设、能源等部门要持续优化简化“双千兆”网络基础设施涉及的规划、建设、土地、电力等审批程序，缩短审批周期。鼓励各市州机关事业单位所属设施资源免费向“双千兆”网络建设开放。

（四）开展经验推广。各市州工业和信息化部门、基础电信运营企业和铁塔公司等要积极探索电信基础设施共建共享共维新领域、新技术、新模式，加强典型案例挖掘和培育，开展交流培训，学习借鉴先进经验和做法，积极参与工业和信息化部组织的典型案例征集活动。

附件：湖南省电信基础设施共建共享跨行业协调机制

附件

湖南省电信基础设施共建共享跨行业

协调机制

为深入贯彻落实工业和信息化部等十四部门《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》精神，结合我省实际，制定湖南省电信基础设施共建共享跨行业协调机制。

一、主要职责

贯彻落实国家全面节约战略，推动电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，农村杆线梳理取得积极进展，跨行业共建共享深化拓展，电信基础设施共建共享水平显著提升，有效节约社会资源，协调解决跨行业共建共享中遇到的重点难点问题。

二、组成成员

召集单位：省通信管理局

省工业和信息化厅

成　　员：易  晖　省通信管理局党组成员、副局长

熊  琛　省工业和信息化厅党组成员、总经济师

王玉清　省教育厅党组副书记、副厅长

谭学军　省公安厅党委委员、副厅长

陈慈英　省民政厅副厅长

覃佐彦　省自然资源厅党组成员、副厅长

吴启旺  省住房和城乡建设厅二级巡视员

任成志  省交通运输厅党组成员、总工程师

张希慧　省文化和旅游厅党组成员、副厅长

易露茜　省卫生健康委员会副主任

李  丁  省市场监督管理局总工程师

龚旭红　省体育局党组成员、副局长

李建成　省能源局副局长

严钦海　中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路

办事处副主任

三、联络员

肖余平　省通信管理局信息通信发展处处长

苏小鹏　省工业和信息化厅信息化和软件服务业处

四级调研员

刘  婕　省教育厅发展规划处副处长

周泽宇　省公安厅治安总队内保支队副支队长

段慧莲　省民政厅信息中心综合部部长

张  丽　省自然资源厅空间规划局四级调研员

龙莉萍  省住房和城乡建设厅城市建设处三级调研员

李健淋　省交通运输厅科技教育处四级主任科员

赵小龙　省文化和旅游厅科教处三级调研员

黄跃斌　省卫生健康委员会规划处副处长

周  云　省市场监督管理局标准化处一级主任科员

杨东候　省体育局体育经济处副处长

刘  飞　省能源局一级主任科员

陈  强　中国铁路广州局集团有限公司长沙铁路办事处

办公室副主任